TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)

|  | TÊN ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống Web POS di động tích hợp quét mã vạch và thanh toán VietQR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | - Họ và tên: Đỗ Thành Duy - MSSV: 110124042 - Điện thoại: 0846 623 306 - Email: 110124042@st.tvu.edu.vn - Mã lớp: DA24TTB |  |  |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | - Họ và tên: Nguyễn Hoàng Duy Thiện - Học hàm, học vị: Thạc sĩ |  |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. |
|  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN |  |  |  |
| Tuần; Thời gian; Công việc theo kế hoạch; Kết quả thực hiện; Kế hoạch tiếp theo. Từ 12/10/2026 đến 18/10/2026; - Khởi tạo repository và thiết lập cấu trúc dự án. - Thiết kế cơ sở dữ liệu. - Phân tích quy trình và thiết kế giao diện phân hệ Nhân viên. - Thiết kế giao diện phân hệ Quản lý.; - Hoàn thành 100% - Đã khởi tạo GitHub repository, chuẩn hóa cây thư mục gồm backend, frontend, progress-report, thesis và file README.md. - Đã hoàn thiện thiết kế CSDL với 2 thực thể Products và Orders. - Đã hoàn tất vẽ luồng thao tác và thiết kế giao diện Figma cho phân hệ Nhân viên và Quản lý. - Vượt tiến độ: Đã khởi tạo sớm Server Backend Node.js/Express và kiểm thử thành công API thêm/tra cứu sản phẩm.; Chuẩn bị cho đợt 2: - Hoàn thiện toàn bộ thao tác CRUD sản phẩm trên Backend. - Khởi tạo và xây dựng giao diện Frontend bằng React theo bản thiết kế Figma.. |
|  | KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT |  |  |  |
| - Khó khăn: Kết nối tới MongoDB Atlas gặp trở ngại do tường lửa mạng chặn giao thức phân giải DNS (querySrv ECONNREFUSED). Đã khắc phục tạm thời bằng cơ chế lưu trữ JSON cục bộ tại máy chủ Backend để đảm bảo tiến độ xây dựng và kiểm thử API - Đề xuất: Không có |  |  |  |  |
|  |  |  | Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm ... Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) |